СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

НОВОСИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- РЕШЕНИЕ

- от 11.12.2024 г. № 156

- с. Новосильское

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета народных депутатов Новосильского сельского поселения от 06.09.2017г № 71 «О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосильского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области на 2017-2026 годы.»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Новосильского сельского поселения, Генеральным планом Новосильского сельского поселения, решением Совета народных депутатов Новосильского сельского поселения от 25.12.2023 г. № 122 «О бюджете Новосильского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», постановлением администрации Новосильского сельского поселения от 12.10.2023 г. № 28 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и корректировки муниципальных программ Новосильского сельского поселения», и в целях продления срока реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосильского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области на 2017-2026 год Совет народных депутатов Новосильского сельского поселения Решил:

1. Внести изменения и дополнения в Решение Совета народных депутатов Новосильского сельского поселения от 06.09.2017 № 71 «О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосильского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области на 2017-2026 годы».

1.1. Наименование решения изложить в новой редакции «О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосильского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы».

1.2. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:

«1. Принять прилагаемую программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосильского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы».

1.3. Приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Обнародовать настоящее решение в местах для размещения текстов муниципальных правовых актов.

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

| Глава Новосильского сельского поселения | Н.И. Трофимов |
| --- | --- |

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Новосильского сельского поселения

Семилукского муниципального района

Воронежской области от 06.09.2017 г. № 71

(в редакции от 11.12.2024 г. № 156)

- Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосильского сельского поселения (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» -Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации - Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» - Устав Новосильского сельского поселения - Генеральный план Новосильского сельского поселения - Схема территориального планирования Воронежской области |
| Заказчик Программы | Администрация Новосильского сельского поселения Адрес: Воронежская область Семилукский район с. Новосильское ул. им. И.Соколова д.1. |
| Основной разработчик Программы | Администрация Новосильского сельского поселения. Адрес: Воронежская область Семилукский район с. Новосильское ул. им. И.Соколова д.1. |
| Основные цели Программы | Целью настоящей программы является обеспечение сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции, ремонте объектов транспортной инфраструктуры местного значения |
| Задачи Программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) Развития транспортной инфраструктуры | - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, 51,3 км.; - объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, 6,8 км.; - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, _0__км.; - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, __0_ км.; - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог,_6,8_ км.; - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, 3,9 км.; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, 7,5 %. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Мероприятия Программы охватывают период с 2017 по 2030 годы Этапы реализации мероприятий Программы 1 этап 2017- 2021 2 этап до 2030 |
| Основные мероприятия Программы | Мероприятия по - проектированию - строительству - реконструкции - капитальному ремонту и ремонту объектов транспортной инфраструктуры |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации мероприятий Программы к 2020 году ожидается: - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; -повышение безопасности дорожного движения - развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит: 63600 тыс. руб., в том числе в первый этап по годам: 2017 год – 1410 тыс. руб. 2018 год – 4010 тыс. руб. 2019 год – 12700 тыс. руб. 2020 год – 10090 тыс. руб. 2021- 2030 год – 75390 тыс. руб. Источник финансирования Программы - бюджет Новосильского сельского поселения, бюджет субъектов Российской Федерации, Федеральный бюджет. |

- Общие положения

1.1. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосильского сельского поселения - документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения Новосильского сельского поселения, который предусмотрен также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосильского сельского поселения разрабатывается и утверждается органами местного самоуправления Новосильского сельского поселения, на основании утвержденного в порядке, установленном Градостроительным Кодексом РФ, Генерального плана Новосильского сельского поселения принятого Решением Совета народных депутатов от 31.08.2012 г № 113 (в редакции от 14.04.2016 г № 31, в редакции от  07.06.2022 г № 64 ).

Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры Новосильского сельского поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания жителей Новосильского сельского поселения транспортными услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры - одна из главных проблем, решение которой необходимо для повышения качества жизни жителей и обеспечения устойчивого развития Новосильского сельского поселения.

Решение проблемы носит комплексный характер, а реализация мероприятий по улучшению качества транспортной инфраструктуры возможна только при взаимодействии органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов.

Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные направления в сфере дорожного хозяйства на территории Новосильского сельского поселения и предполагает реализацию следующих мероприятий:

- проектирование

- строительство

-реконструкция

- капитальный ремонт и ремонт объектов транспортной инфраструктуры

- Мероприятия по проектированию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Мероприятия по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

- Мероприятия по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

- Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

В ходе реализации Программы содержание мероприятий и их ресурсы обеспечения могут быть скорректированы в случае существенно изменившихся условий.

Администрация поселения ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию Программы готовит предложения по корректировке целевых показателей, затрат по мероприятиям Программы, механизма ее реализации, состава участников Программы и вносит необходимые изменения в Программу.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосильского сельского поселения на 2017-2027 годы подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190 - ФЗ

- Федерального закона от 29.12.2014года № 456 - ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»

- Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

- Генерального плана Новосильского сельского поселения

Таким образом, Программа является инструментом реализации приоритетных направлений развития Новосильского сельского поселения на долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое развитие поселения и соответствует государственной политике реформирования транспортной системы Российской Федерации.

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Новосильского сельского поселения

Улично-дорожная сеть населенных пунктов обеспечивает внутренние транспортные связи, включает в себя въезды и выезды на территорию населенных пунктов, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды.

Главные улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных общепоселковых транспортных потоков.

Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий.

Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям.

Улично-дорожная сеть в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Интенсивность автодвижения на улицах села Новосильское не велика.

К основным недостаткам улично-дорожной сети села следует отнести:

- Нечеткую дифференциацию уличной сети;

- Отсутствие пешеходных тротуаров на ряде улиц;

- Отсутствие твердого покрытия на ряде улиц;

Улично-дорожная сеть остальных населенных пунктов, как правило, представлена одной или двумя, тремя улицами, нуждающимися в полном благоустройстве

Внутрипоселковый пассажирский транспорт не развит.

Наряду с пассажирским транспортом общественного пользования продолжается рост количества индивидуального автомобильного транспорта.

Хранение автомобилей осуществляется в основном на придомовых участках и гаражах. Открытые площадки для хранения индивидуального транспорта отсутствуют.

В результате анализа, проведенного в пункте 1.10.2. выявлены следующие проблемы транспортной инфраструктуры сельского поселения:

1. Требуется проведение капитального ремонта и реконструкции дорог внутри населенных пунктов (36 километров);

2. Общественные зоны необходимо оборудовать стоянками автотранспорта

3. Необходима организация дополнительных внутрипоселковых маршрутов пассажирского транспорта;

4. Необходимо обязательное строительство как дорог с покрытием, так и улучшенных грунтовых дорог до населенных пунктов, куда на данный момент идут только грунтовые дороги.

5. Необходимо строительство дорог в районе нового строительства.

6. Необходимо строительство региональной объездной автодороги Воронеж – Орел в обход сел Новосильское и Троицкое длиной 11 километров.

7. Необходимо строительство автодороги местного значения длиной 1,3 километра между селом Троицкое и проектируемой региональной объездной автодорогой.

8. Для развития транспортной инфраструктуры и сельского поселения в целом, вдоль проектируемой региональной автодороги необходимо строительство придорожного сервиса (АЗС, СТО, супермаркет, кафе)

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры поселения является первоочередной социальной и градостроительно-инженерной задачей. Разрешение транспортных проблем возможно только при комплексном подходе к реконструкции и развитию всех элементов транспортной инфраструктуры.

Развитие улично-дорожной сети предлагается осуществлять за счет реконструкции существующих улиц и строительства новых дорог. Примерные поперечные профили улиц прилагаются на «Схеме развития транспортной инфраструктуры Новосильского сельского поселения».

Генеральным планом сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом, при этом предлагается развитие сети автобусных маршрутов. Проектом предусмотрено дальнейшее развитие междугородного и пригородного автобусного сообщения.

Необходимо строительство дорог с твердым покрытием до населенных пунктов, связь с которыми на данный момент осуществляется по грунтовым дорогам.

При реконструкции существующих магистралей предусматривается их благоустройство с устройством усовершенствованного покрытия, локальных мероприятий по совершенствованию геометрии пересечений улиц и дорог в одном уровне, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, а также уширение проезжей части улиц перед перекрестками. Это позволит при сравнительно небольших затратах добиться увеличения пропускной способности на 10-15%.

  - Положение Новосильского сельского поселения

в структуре пространственной организации Воронежской области

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры.

Территория Новосильского сельского поселения входит в состав территории Семилукского муниципального района Воронежской области, расположена в северо-западной его части, занимает площадь 227,64 кв. км., административный центр – с. Новосильское. На севере- поселение граничит с Липецкой областью, на востоке – с Землянским сельским поселением, на западе – с Курской областью, на юге – со Староведугским сельским поселением,

В состав Новосильского сельского поселения входят территории населенных пунктов:

| № п/п | Наименование населенного пункта |
| --- | --- |
| 1. | с. Новосильское |
| 2. | с. Долго Маховатка |
| 3. | с. Троицкое |
| 4. | с. Березовка |
| 5. | с. Голосновка |
| 6. | д. Ольшанец |
| 7. | д. Верхосновка |
| 8. | д. Ивановка |
| 9. | д. Александровка |

К отдаленным населенным пунктам относятся:

- с.Березовка, д.Ивановка- расстояние до центра поселения более 14 км

Современная планировочная ситуация Новосильского сельского поселения сформировалась на основе ряда факторов:

-географического положения поселения;

-природных условий и ресурсов;

- хозяйственной деятельности;

- исторически сложившейся системы расселения.

Территория поселения освоена равномерно. Система расселения сформирована двумя планировочными осями.

Первая из которых – областная трасса Землянск – Ст. Ольшанка - Ивановка, на которой расположен административный центр существующего поселения;

вторая - вдоль дороги Новосильского сельского поселения.(указываются населенные пункты).

Население сконцентрировано вдоль региональной дороги и дорог Новосильского сельского поселения. Данные территории имеют положительную тенденцию к росту.

Карта Семилукского муниципального района

  - Социально-экономическая характеристика Новосильского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области

Одним из показателей экономического развития Новосильского сельского поселения является численность его населения. Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни поселения, привлекательности территории для проживания, осуществления деятельности.

Численность населения Новосильского сельского поселения по состоянию на 01.01.2017 года составила 2023 человек. Численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице.

Численность населения Новосильского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Население, кол-во человек |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Новосильское | 921 |
| 2 | с. Долго Маховатка | 49 |
| 3 | с. Троицкое | 328 |
| 4 | с. Березовка | 268 |
| 5 | с. Голосновка | 306 |
| 6 | д. Ольшанец | 31 |
| 7 | д. Верхосновка | 36 |
| 8 | д. Ивановка | 84 |
| 9 | д. Александровка | 0 |
| Всего |  | 2023 |

2.3.  Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории Новосильского сельского поселения.

Развитие транспортной системы Новосильского сельского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении.

Транспортная инфраструктура Новосильского сельского поселения является составляющей инфраструктуры Семилукского района  Воронежской области, что обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Транспортную инфраструктуру поселения образуют линии, сооружения и устройства сельского, внешнего транспорта. Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры поселения являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта.

Внешние транспортно-экономические связи Новосильского сельского поселения с другими населенными пунктами осуществляются одним видом транспорта: автомобильным.

Железнодорожный транспорт - в настоящее время на территории Новосильского сельского поселения железнодорожная сеть отсутствует.

Водный транспорт - на территории Новосильского сельского поселения водный транспорт не используется, никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется.

Воздушные перевозки не осуществляются.

  - Характеристика сети дорог Новосильского сельского поселения

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Новосильского сельского поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, населенные пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

Улично - дорожная сеть Новосильского сельского поселения достаточно развита. Основными транспортными осями Новосильского сельского поселения являются магистральные улицы поселения. К ним относятся- региональные автодороги : Землянск- Старая Ольшанка, Землянск- Старая Ольшанка – с. Березовка, Землянск-Старая Ольшанка – д. Ивановка.

В дополнение к вышеперечисленным магистральным улицам существует сеть улиц и проездов местного значения, обеспечивающая связи жилых групп, домов, предприятий с магистралями поселения.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новосильского сельского поселения

| Идентификационный номер | Наименование населенного пункта | Наименование автомобильной дороги | Протяженность дорог км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-249-856 ОП МП 1 | с.Новосильское | ул. Кооперативная | 0,6 | Асфальтовое |
| 20-249-856 ОП МП 2 | с.Новосильское | ул. Струковская | 0,6 | Асфальтовое |
| 20-249-856 ОП МП 3 | с.Новосильское | ул. Садовая | 0,6 | Асфальтовое |
| 20-249-856 ОП МП 4 | с.Новосильское | ул. Школьная | 1,5 | Асфальтовое - 0,9 Грунтовое -0,6 |
| 20-249-856 ОП МП 5 | с.Новосильское | ул. Тихая | 0,5 | Щебеночное |
| 20-249-856 ОП МП 6 | с.Новосильское | ул. Каменная | 1,0 | Щебенка – 0,85 Грунтовое-0,15 |
| 20-249-856 ОП МП 7 | с.Новосильское | ул. Молодежная | 1,5 | Щебеночное |
| 20-249-856 ОП МП 8 | с.Новосильское | ул. Красная нива | 0,9 | Грунтовое |
| 20-249-856 ОП МП 9 | с.Новосильское | ул. Луговая | 0,6 | щебеночное |
| 20-249-856 ОП МП 10 | с.Новосильское | ул. Шаталовка | 1,6 | Щебёночное |
| 20-249-856 ОП МП 11 | с.Новосильское | ул. Раздольная | 2,0 | Щебеночное |
| 20-249-856 ОП МП 12 | с.Новосильское | ул. Зеленая | 1,5 | Грунтовое- 0,5 Щебеночное -1,0 |
| 20-249-856 ОП МП 13 | с.Новосильское | ул. им.А.Богданович | 1,0 | Щебеночное |
| 20-249-856 ОП МП 14 | с.Новосильское | ул. Бугровая | 2,0 | Щебеночное – 0,75 Грунтовое-1,250 |
| 20-249-856 ОП МП 15 | с.Новосильское | ул. Советская | 2,0 | Щебеночное |
| 20-249-856 ОП МП 16 | с.Новосильское | ул. им.Т.Усачева | 1,5 | Грунтовое |
| 20-249-856 ОП МП 17 | с.Новосильское | пер. Зеленый | 0,3 | Щебенение-0,23 Грунт – 0,07 |
| 20-249-856 ОП МП 18 | с.Новосильское | пер Полевой | 0,2 | Грунтовое |
| 20-249-856 ОП МП 19 | с.Новосильское | пер. Первомайский | 0,6 | Щебеночное |
| 20-249-856 ОП МП 20 | с.Долго- Маховатка | ул. Долговская | 1,3 | Грунтовое |
| 20-249-856 ОП МП 21 | с.Долго -Маховатка | ул. Дачная | 0,5 | Грунтовое |
| 20-249-856 ОП МП 22 | д.Ольшанец | ул. Лесная | 1,9 | Щебеночное – 0,5 Грунтовое-1,4 |
| 20-249-856 ОП МП 23 | д.Ольшанец | ул. Песчаная | 2,0 | Грунтовое |
| 20-249-856 ОП МП 24 | с.Голосновка | ул. Марии Петровой | 0,6 | Асфальтовое |
| 20-249-856 ОП МП 25 | с.Голосновка | ул. Центральная | 2,15 | Щебеночное-1,9 Грунтовое- 0,25 |
| 20-249-856 ОП МП 25/1 | с.Голосновка | ул. Гудовка | 0,6 | Грунтовое |
| 20-249-856 ОП МП 26 | с.Голосновка | ул. Свободы | 0,65 | Щебеночное – 0,65 |
| 20-249-856 ОП МП 27 | с.Голосновка | пер. Свободы | 0,3 | Щебеночное-0,3 |
| 20-249-856 ОП МП 28 | с.Голосновка | ул. Садовая | 0,5 | Щебеночное |
| 20-249-856 ОП МП 29 | с.Берёзовка | ул. Ольшанка | 2,1 | щебеночное |
| 20-249-856 ОП МП 30 | с.Берёзовка | ул. Деревня | 1,1 | Щебеночное |
| 20-249-856 ОП МП 31 | с.Берёзовка | ул. Угловая | 0,4 | Грунтовое |
| 20-249-856 ОП МП 32 | с.Берёзовка | ул. Гусиновка | 0,6 | Грунтовое- 0,47 Щебеночное – 0,13 |
| 20-249-856 ОП МП 33 | с.Берёзовка | ул. Заречная | 2,2 | Грунтовое |
| 20-249-856 ОП МП 34 | с.Троицкое | ул. Сельская | 1,5 | Грунтовое |
| 20-249-856 ОП МП 35 | с.Троицкое | ул. Садовая | 1,3 | Щебеночное-0,3 Грунтовое-1,0 |
| 20-249-856 ОП МП 36 | с.Троицкое | ул. Косечевка | 1,6 | Щебеночное -0,4 Грунтовое- 1,2 |
| 20-249-856 ОП МП 37 | с.Троицкое | ул. Грачевка | 0,7 | Щебеночное 0,5 Грунт -0,2 |
| 20-249-856 ОП МП 38 | с.Троицкое | ул. Гудовка | 1,0 | Грунтовое |
| 20-249-856 ОП МП 39 | с.Троицкое | ул. Ивановка | 1,4 | Грунтовое- 0,55 Щебеночное -0,85 |
| 20-249-856 ОП МП 40 | д. Верхосновка | ул. Зацепное | 1,2 | Грунтовое |
| 20-249-856 ОП МП 41 | д. Верхосновка | ул. Набережная | 2,1 | Грунтовое |
| 20-249-856 ОП МП 42 | д. Верхосновка | ул. Кургановка | 0,5 | Грунтовое |
| 20-249-856 ОП МП 43 | д.Ивановка | ул. Заречная | 0,5 | Грунтовое |
| 20-249-856 ОП МП 44 | д.Ивановка | ул. Правды | 0,65 | Грунтовое |
| 20-249-856 ОП МП 45 | д.Ивановка | ул. Луговая | 1,45 | Грунтовое |
| ИТОГО: Грунтовые – 26,14; Щебень – 21,86; асфальт – 3,3; |  |  | 51,3 |  |

Перечень дорог местного значения утвержден Постановлением администрации Новосильского сельского поселения от 15.10.2012 г № 171 ( в редакции от 26.11.2024 № 53

Перечень автомобильных дорог регионального значения, проходящих в границах Новосильского сельского поселения

| № п/п | Идентификационный номер дороги | Наименование дорог | Протяженность (км) по поселению | Тип покрытия (ц/б, а/б,перех, грунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 ОП РЗ Н 4-28 | Землянск-Старая Ольшанка – д. Ивановка | 11,916 | А/б |
| 2 | 20 ОП РЗ Н 6-28 | Землянск-Старая Ольшанка – с. Березовка | 12,795 | А/б |
| 3 | 20 ОП РЗ Н 2-28 | Землянск- Старая Ольшанка | 15,289 | А/б |
|  | ИТОГО: |  | 40,0 |  |

Схема размещения автомобильных дорог общего пользования, располагающихся в границах Новосильского сельского поселения

Применение: программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения Новосильского сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации Новосильского сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Парк транспортных средств преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2015-2016 годы отмечается рост транспортных средств и рост уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях, в частных гаражах. Парковочные места имеются у объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Уровень автомобилизации населения на территории Новосильского сельского поселения

| № п/п | Показатели | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая численность населения, чел. | 2018 | 2023 | 2029 |
| 2. | Количество автомобилей у населения, ед. | 410 | 413 | 417 |
| 3. | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 203,1 | 204,1 | 205,5 |

  - Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями

Основным и единственным пассажирским транспортом является автобус.

На территории Новосильского сельского поселения автобусное пассажирское сообщение представлено следующими маршрутами: Землянск - Долго Маховатка – Ивановка, Землянск – Новая Покровка – Березовка.

В Новосильском сельском поселении не наблюдается изменение интенсивности пассажиропотока в зависимости от времени года.

Для доставки детей организован школьный автобус.

  - Характеристика условий пешеходного и велосипедного движения

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно с твердым покрытием (тротуарная плитка). В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения по территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования

  - Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Транспортные организации осуществляющие грузовые перевозки на территории поселения отсутствуют.

  - Анализ уровня безопасности дорожного движения

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 2016 года на территории Новосильского сельского поселения зарегистрировано 1- ДТП на региональной трассе . (в 2015 году – 0- .ДТП). Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно – транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивается системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Учитывая сложившуюся планировочную структуру Новосильского сельского поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие автомобильных дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ

2.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

3.Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

4.Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

5.Устав Новосильского сельского поселения

6. Генеральный план Новосильского сельского поселения принятого Решением Совета народных депутатов от 31.08.2012 г № 113 ( в редакции от 14.04.2016 г № 31, в редакции от 07.06.2022 г № 64 ).

Нормативная правовая база, необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Новосильского. сельского поселения

Демографический прогноз

Предполагается, что положительная динамика по увеличению уровня рождаемости и сокращению смертности сохранится, существенного роста числа жителей за счет городского населения не наблюдается, из-за удалённости от районного и областного центра.

Экономический прогноз

Развитие Новосильского сельского поселения по вероятностному сценарию учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:

- сельского хозяйства;

- инфраструктуры, прежде всего, в сетевых отраслях: ЖКХ, энергетике, дорожной сети, транспорте, телекоммуникациях;

- социальной сферы в рамках реализации Национальных проектов .

Устойчивое экономическое развитие Новосильского сельского поселения, в перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого предпринимательства

Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства:

- оказание организационной и консультативной помощи начинающим предпринимателям;

- разработка мер по адресной поддержке предпринимателей и малых предприятий;

- снижение уровня административных барьеров;

- формирование конкурентной среды;

- расширение информационно-консультационного поля в сфере предпринимательства.

По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение можно рассматривать как:

- перспективное для частных инвестиций, что обосновывается небольшим ростом экономики, средним уровнем доходов населения и высокой транспортной доступностью;

- имеющее потенциал социально-экономического развития, способное самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов обеспечить минимальные стандарты жизни населения, что приведёт в будущем к повышению инвестиционной привлекательности территории.

Сохранение многофункционального профиля экономики сельского поселения является основой его устойчивого развития. Одним из важных направлений специализации экономики поселения является сельское хозяйство. В перспективе возрастет доля таких направлений как транспортные услуги и логистика, торговля, социальное обслуживание, малое предпринимательство.

Относительно стабильная демографическая ситуация в поселении позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории Новосильского сельского поселения не планируется.

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения предполагает значительные изменения транспортной инфраструктуры по видам транспорта в Новосильском сельском поселении в ближайшей перспективе.

Воздушные перевозки на территории поселения не осуществляются.

Водный транспорт на территории поселения не развит.

Автомобильный транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры Новосильского сельского поселения, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

Реализация Программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов, инструментальной диагностике технического состояния автомобильных дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

В результате реализации Программы планируется достигнуть следующие показатели:

- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, 51,3км.;

- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, 0 км.;

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, 0 км.;

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, 0,6  км.;

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, 21,86 км.;

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, 25,16 км.;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, 49 %.

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов;

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

По прогнозу на долгосрочный период до 2027 года обеспеченность жителей поселения индивидуальными легковыми автомобилями составит:

в 2017 году- 413 автомобилей на 1000. жителей, в 2018 году- 417 автомобилей на 1000 жителей.

В перспективе возможно ухудшение показателей дорожного движения из-за следующих причин:

- постоянно возрастающая мобильность населения

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации необходимо:

- Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов Новосильского сельского поселения.

- Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних

- Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования - установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (нефтяного происхождения) топливно-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо:

- обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

С учетом сложившейся экономической ситуации, изменение характера и объемов передвижения населения и перевозки грузов не ожидается.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта останется автомобильный. Транспортная связь с районным, областным центром, между населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным автотранспортом и посредством пешеходного сообщения. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующей нормативным требованиям за счет ремонта и капитального ремонта, поддержания автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения к 2027 году ожидается прирост числа автомобилей на 1000 чел. населения до 433 ед. С учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств в пределах до 440 ед., без изменения пропускной способности автомобильных дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории поселения

| № | Показатели | 2017 год (прогноз | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая численность населения, тыс. чел. | 2026 | 2031 | 2034 |
| 2. | Количество автомобилей у населения, ед. | 413 | 417 | 421 |
| 3. | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 203,8 | 205,3 | 207 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Предполагается незначительный рост аварийности, что связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения ПДД.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

В период действия Программы не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличение воздействие шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожном комплексе является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации. Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения. При условии предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Воронежской области возможно рассмотрение вопроса строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

5.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

С учетом сложившейся экономической ситуации, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта; транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов; инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства; инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения; инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

Мероприятия по развитию сети дорог Новосильского сельского поселения

В целях повышения качественного уровня дорожной сети Новосильского сельского .поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения к территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию сети дорог Новосильского сельского поселения

Перечень программных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосильского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги по улице. Марии Петровой | 2018 год |
| 2. | Устройство щебеночных дорог по ул. Шаталовка Ул. Косечевка Ул. Ольшанка Ул. Деревня Ул. Сельская Ул. Центраольная Ул. Молодёжная Ул. Тихая Ул. Красная Нива Ул. Каменная Ул. Бугровая Ул. Луговая Ул. Свободы | 2017-2020 |
| 3. | Ямочный ремонт по улицам поселка | 2020-2026 |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации | 2018-2020 |
| 5. | Строительство подъездной автомобильной дороги к ближайшим общественно значимым объектам, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2019-2030 |
| 6. | Иное |  |

6.Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета с возможным привлечением средств областного и федеральных бюджетов на реализацию мероприятий согласно объемам финансирования, указанным в паспорте Программы, а также средств внебюджетных источников

Общий объем финансирования Программы составляет 93,6 Тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования Программы уточняются при формировании бюджета Новосильского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

Перспективы Новосильского сельского поселения связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйств.

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры, условий её эксплуатации и эффективности реализации программных мероприятий.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации.

Критериями оценки эффективности реализации Программы является степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой.

Достижение целевых индикаторов и показателей в результате реализации Программы характеризует будущую модель транспортной инфраструктуры поселения.

Целевые показатели и индикаторы Программы представлены в таблице

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | Последующие годы |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,3 |
| 2. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,3 | 1,6 | 0,6 | 6,8 |
| 3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 0,3 | 1,6 | 0,6 | 6,8 |
| 5. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 4,2 | 5,8 | 6,4 | 25,16 |
| 7. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | % | 8,1 | 11,2 | 12,3 | 49 |

8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Новосильского сельского поселения

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативная правовая база для Программы сформирована, но может быть подвержена изменениям в связи с совершенствованием федерального (регионального) законодательства. Администрация Новосильского сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также организационные, методические, контрольные функции.

Схема автомобильных дорог Семилукского муниципального района